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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

1. Информация о размещении заказа

Форма размещения заказа: запрос котировок цен;

Наименование размещения заказа: «Выполнение работ по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения»;

Номер размещения заказа: 11.

2. Информация о государственном заказчике

Наименование государственного заказчика: Управление Федерального казначейства по Смоленской области;

Место нахождения: 214000, Россия, г. Смоленск, ул.Докучаева, д.7;

Почтовый адрес: 214000, Россия, г. Смоленск, ул.Докучаева, д.7;

Контактный телефон: (84812) 64-48-64; 

Факс: (84812) 38-99-61;

Адрес электронной почты: smolufk@keytown.com;

Информация для контакта: Отдел информационных технологий Управления Федерального казначейства по Смоленской области.

3. Источник финансирования заказа

Федеральный бюджет.

4. Государственный контракт

Наименование и объем выполняемых работ: выполнение работ по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения  в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).


Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: качество выполнения работ должно соответствовать действующим требованиям СНиП.

          Требования к качеству материалов.


Применяемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении), соответствовать нормам ГОСТ, иметь гигиенические сертификаты качества на все поставляемые строительные материалы и изделия.


Требования к исполнению работ.


При выполнении работ Генеральный подрядчик несет полную материальную и юридическую  ответственность за порчу имущества Заказчика. В случае порчи имущества генеральный подрядчик возмещает Заказчику стоимость испорченного имущества по рыночной стоимости и восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений.

Место выполнения работ: по адресу Заказчика;

Сроки выполнения работ: в течение 14 календарных дней с даты подписания Государственного контракта с учетом приемо-сдаточных испытаний.
Сведения о включенных (не включенных) в цену выполняемых работ, расходах: цена работ должна включать все расходы участника размещения заказа на выполнение работ, в том числе расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных сборов, налогов и других обязательных платежей;

Максимальная цена государственного контракта: 500 000,00 рублей (пятьсот тысяч рублей 00 коп.)
Форма оплаты: безналичный расчет;

Сроки и условия оплаты: без получения авансового платежа. Оплата производится заказчиком за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Генерального Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения приемо-сдаточных испытаний и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании  счета и счет-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о размещении заказа у субъектов малого предпринимательства: настоящий запрос котировок цен не является размещением заказа у субъектов малого предпринимательства.
        Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: подписание государственного контракта победителем в проведении запроса котировок цен должно быть осуществлено не менее 7 дней и не более 20 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

5. Подача котировочных заявок

Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц), а также скреплена печатью (для юридических лиц). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (на прошивке). 

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения государственного контракта, предусмотренным настоящим Извещением и приложениями к нему. 

Котировочная заявка должна быть составлена по форме согласно приложению № 2 «Котировочная заявка (котировка цен)» к настоящему Извещению. 

Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером.


Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Место подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д.7., 2 этаж, каб.209;

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 930 до 1700 (обед: 1300-1348), пятница с 9.30 до 16.30 до даты окончания срока подачи заявок. Дата начала подачи котировочных заявок: «10» июня 2009 г. Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 16.30 (время московское) «19» июня 2009 г. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Приложения:

Приложение № 1 «Техническое задание»;
Приложение № 2 «Котировочная заявка (котировка цен)»;

Приложение № 3 «Проект государственного контракта».
Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок цен № 11 «Выполнение работ по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения» от 09.06.2009

Техническое задание.

на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения.

Основные технические решения и требования:

Силовая и распределительная сеть должна  обеспечивать качественное электропитание от системы гарантированного и бесперебойного электропитания (СГБЭ)  электропотребителей 1-й категории особой группы:
− технологическое оборудование АСФК (сервера и устройства хранения данных, региональный узел связи, распределительные узлы коммутации, оборудование ЛВС);

− технические средства СИО ИВК.

− ИБП 1-го уровня;

− технические средства системы безопасности;

− кондиционеры для серверных помещений;

− оборудование и системы Заказчика.

Мощность существующих потребителей системы бесперебойного питания здания УФК - 100 кВт. Разрешенная мощность - 130 кВт. Расчетная мощность потребителей системы гарантированного электропитания 180 кВт.

Расширение силовой и распределительной сети электропитания  включает в себя выполнение следующих работ: монтаж электротехнического оборудования,  монтаж  кабельных трасс  из металлических лотков, прокладку силовых кабельных линий в подготовленные трассы из помещения ИБП до серверных помещений, монтаж распределительной сети в серверных помещениях, подключение оборудования системы кондиционирования воздуха серверных помещений, подсистем безопасности, системы газового пожаротушения, обеспечение интеграции СГБЭ с системой автоматического диспетчерского управления (САДУ), построенной на базе систем EXCEL5000 и EBI компании «Honeywell». По окончании работ провести приемо-сдаточные испытания в соответствии с ВСН 123-90.

При проведении работ обеспечить бесперебойную работу всех существующих систем СИО ИВК и оборудования Заказчика, сохранение параметров, настроек конфигураций оборудования СГБЭ, гарантий производителя на существующее оборудование. После проведения технического перевооружения выполнить проверку технических характеристик  технологического оборудования СИО ИВК .

Необходимое оборудование и материалы приобретаются исполнителем работ в рамках настоящего контракта. Доставка оборудования осуществляется силами исполнителя.

Общая продолжительность работ с учетом приемо-сдаточных испытаний составляет не более 14-х календарных дней с даты подписания Государственного контракта (работы по монтажу и испытания систем, требующих отключения потребителей, выполнять в нерабочее время по согласованию с Заказчиком).

Выполнение монтажных работ осуществляется  организациями, имеющими необходимые лицензии на производство данных видов работ. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ, подключение оборудования СИО ИВК, участие в работе приемочной комиссии осуществляется специалистами, имеющими сертификаты производителей оборудования. Привлечение субподрядных организаций для выполнения монтажных и пусконаладочных работ не допускается.

Гарантийные сроки на поставляемое оборудование, материалы и выполненные работы должны составлять не менее 12 мес. с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

	Перечень работ и материалов

по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения

	                           Раздел 1. Электромонтажные работы

	№ п/п
	Наименование работ (единица измерения)
	кол-во

	1
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6
(шт.)
	4

	2
	Выключатель, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100
(шт.)
	5
1+2+2

	3
	Выключатель, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
(шт.)
	38
10+25+3

	4
	Короба пластмассовые шириной до: 120 мм
(100 м)
	0,12
12/100

	5
	Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50
(100 м)
	1,3
130/100

	6
	Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25
(100 м)
	1,1
110/100

	7
	Желоб сборный на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку
(м)
	60

	8
	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1
(100 м)
	1,1
110/100

	9
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 2
(100 м)
	2,75
275/100

	10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)
	0,5
50/100

	11
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 35
(100 шт.)
	1,5
150/100

	                           Раздел 2. Пусконаладочные работы

	12
	Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
(шт.)
	43

	13
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)
	0,2
20/100

	14
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
(1 измерение)
	2

	15
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ до 1
(1 фазировка)
	2

	16
	Технологический комплекс, включающий агрегаты в количестве, шт., до 10
(1 комплекс)
	1

	Раздел 2 Материалы неучтенные ценником 

	1
	Щиток пластмассовый, белый, IP30, (4х13)М, шт 
	4

	2
	Пластина защитная для щитка (4х13)М, шт 
	4

	3
	Дверца для шкафа с 4 рядами по 13М,  прозрачная, шт 
	4

	4
	Шина соединительная (штырь) 3 рядная, шт 
	4

	5
	Автоматический выключатель 63А, 3P, 6kA, шт 
	1

	6
	Автоматический выключатель 50А, 3P, 6kA, , шт 
	2

	7
	Автоматический выключатель 32А, 3Р, 6kA, (тип С),  шт 
	2

	8
	Автоматический выключатель 25А, 1P, 6kA, шт 
	10

	9
	Автоматический выключатель 16А, 1P, 6kA, шт 
	25

	10
	Автоматический выключатель 10А, 1P, 6kA, 1 шт 
	3

	11
	Кабель-канал (c  гибкой крышкой 65мм), м
	12

	12
	Трубка гофрированная, легкая, из ПВХ, диаметр 40 мм (с протяжкой), м
	130

	13
	Трубка гофрированная, легкая, из ПВХ, диаметр 20 мм (с протяжкой), м
	110

	14
	Кабель силовой медный  ВВГнг 5х16 (220/380В) (кр), м
	220

	15
	Кабель силовой гибкий  ПВС 3х2,5 (220/380В), м
	110

	16
	Кабель силовой гибкий  ПВС 3х4 (220/380В), м
	55

	17
	Аксессуары к коробам (углы, заглушки, скобы), копл.
	1

	18
	Кабельные лоток/короб 150х80, м
	60

	19
	Крышка на лоток с заземлением осн. 150, м
	60

	20
	Консоль с опорой осн. 150 опора 200, шт.
	60

	21
	Угол вертикальный внешний 90град. 150/80, шт
	4

	22
	Крышка на угол вертикальный внешний 90град. осн.150, шт
	4

	23
	Соединительная пластина, шт
	20

	24
	Винт с круглой головкой (шлиц крестообразный), шт
	200

	25
	Гайка спец. шт
	200

	26
	Наконечник кабельный (медный) D16,0 кв.мм, шт
	40

	27
	Провод ПВ-3х16 желто-зеленый, м
	50


Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок цен № 11 «Выполнение работ по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения» от 09.06.2009

«___» ______________ 2009 г.

№ _______________________

Государственному заказчику

руководителю Управления Федерального казначейства по Смоленской области

В.П. Кирченко

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

Изучив Извещение о проведении запроса котировок цен № 11 «Выполнение работ по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения», мы, (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); идентификационный номер налогоплательщика; банковские реквизиты; контактная информация), готовы выполнить работы по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения в соответствии с техническим заданием. 

Характеристики выполняемых работ соответствуют требованиям и характеристикам, указанным в Извещении о проведении запроса котировок цен № 11 «Выполнение работ по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения» от «09» июня 2009 г. и приложениях к нему.
Цена выполняемых работ составляет: (указать стоимость выполняемых работ прописью) рублей, в том числе НДС (указать размер НДС прописью, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается») рублей. 
Цена выполняемых работ включает все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

         Работы будут выполнены по адресу Заказчика в течение 14 календарных дней с  даты подписания Государственного контракта с учетом приемо-сдаточных испытаний.
Сроки и условия оплаты выполнения работ: без получения авансового платежа. Оплата производится заказчиком за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Генерального Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения приемо-сдаточных испытаний и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании  счета и счет-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен осуществлять указанное в данной котировочной заявке выполнение работ в соответствии с условиями исполнения государственного контракта, указанными в Извещении о проведении запроса котировок цен № 11 «Выполнение работ по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения» от «09» июня 2009 г. и приложениях к нему.

Контактное лицо:______________________________ (указать Ф.И.О.)
Телефон:_____________________________________   (указать код, номер)  

E-mail:_______________________________________ (указать e-mail при наличии)  
	____________________________

(подпись, печать)
	___________________________(Ф.И.О.должность)


Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок цен № 11 «Выполнение работ по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения» от 09.06.2009г.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____________
на выполнение работ по  техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения
г. Смоленск






    «___»_________200_ г.

Управление Федерального казначейства по Смоленской области от имени Российской Федерации, именуемое далее «Заказчик», в лице руководителя Управления Федерального казначейства по Смоленской области Кирченко Василия Петровича, действующего на основании Положения об УФК по Смоленской области, утвержденного Приказом  Министерства финансов РФ № 33Н от 04.03.2005 г. и Приказа Министерства финансов РФ № 901 л/с от 20.10.1993г., с одной стороны, и [наименование участника запроса котировок цен, с которым заключается государственный контракт], именуемое в дальнейшем «Генеральный Подрядчик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [Устав, Положение, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия должностного лица Генерального Подрядчика заключать настоящий государственный контракт], с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел отбор предложений способом запроса котировок цен от __._____.2009г. № 11 «Выполнение работ по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения» и принял предложение Генерального Подрядчика на сумму ________ рублей ______ копеек (предложение Генерального подрядчика о цене государственного контракта цифрами и прописью), именуемую далее «Цена Контракта», включая НДС в сумме _________ рублей ___ копеек (цифрами и прописью; в случае, если Генеральный Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»), заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:

1.
Общие положения

1.1.
В настоящем Контракте нижеперечисленные термины будут иметь следующее значение:

(а)


«Заказчик» означает Управление Федерального казначейства по Смоленской области; 

(б)
«Генеральный Подрядчик» означает ____________________, с которым Заказчик заключил настоящий Контракт по результатам отбора предложений способом запроса котировок цен № 11 «Выполнение работ по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения»; 

(в)
«Контракт» означает соглашение, достигнутое между Заказчиком и Генеральным Подрядчиком и зафиксированное в форме Государственного контракта, подписанного Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в нем есть ссылки и которая является неотъемлемой частью Государственного контракта;

(г)
«Цена Контракта» означает цену в размере ________ рублей ___ копеек (цена предложения Генерального Подрядчика, цифрами и прописью), включая НДС в сумме ________ рублей___ копеек (в случае, если Генеральный Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»), которую Заказчик должен выплатить Генеральному Подрядчику в рамках настоящего Контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту;

(д)
«Работы» означает работы по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения, согласно приложению № 1 «Техническое задание» к настоящему Контракту, которые Генеральный Подрядчик выполнит для Заказчика на условиях настоящего Контракта;

(е)
«Место выполнения Работ» означает здание, занимаемое Заказчиком, расположенное по адресу: г.Смоленск, ул.Докучаева, д.7, где Генеральный Подрядчик должен выполнять Работы.
 2.
Предмет Контракта

2.1.
Генеральный Подрядчик обязуется выполнить все  работы по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения, согласно приложению № 1 «Техническое задание» к настоящему Контракту (Работы), на условиях настоящего Контракта в обусловленные настоящим Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом Работы.

3.
Права и обязанности Сторон

3.1.
Права и обязанности Генерального Подрядчика
3.1.1. Генеральный Подрядчик обязуется выполнять свои обязательства по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Генеральный Подрядчик должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

3.1.2. Генеральный Подрядчик обязан обеспечить своевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, как это определено в настоящем Контракте.

3.1.3.
Генеральный Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с действующими на территории Российской Федерации санитарными, техническими и противопожарными нормами.
3.1.4.
Генеральный Подрядчик обязуется выполнять Работы с использованием своих материалов, своим инструментом и своими силами, при этом обязуется нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения Работ.

3.1.5.
Генеральный Подрядчик обязуется нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на Месте выполнения Работ. При выполнении Работ повышенной опасности выдачу наряда-допуска и ответственность за его выполнение несет Генеральный Подрядчик.
3.1.6.
Генеральный Подрядчик обязан выставлять Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

3.1.7.
Генеральный Подрядчик не вправе привлекать соисполнителей к исполнению настоящего Контракта.

3.1.8.
Генеральный Подрядчик обязан отвечать по искам третьих лиц, в случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков в связи с недостатками выполненных Работ по настоящему Контракту.

3.1.9.
Генеральный Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.1.10.
Генеральный Подрядчик вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по выполнению Работ в соответствии с настоящим Контрактом.

3.2
Права и обязанности Заказчика

3.2.1.
Заказчик обязуется обеспечить готовность Места выполнения Работ для выполнения Работ.
3.2.2.
Заказчик обязуется обеспечить доступ Генерального Подрядчика на Место выполнения Работ для надлежащего выполнения обязательств по  настоящему Контракту.

3.2.3.
Заказчик обязуется, при надлежащем выполнении Работ, принять их и подписать Акты сдачи-приемки выполненных работ в порядке и сроки, указанные в пункте 4 настоящего Контракта.
3.2.4.
Заказчик обязуется производить оплату за надлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту в порядке и сроки, указанные в пункте 5 настоящего Контракта.

3.2.5.
Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения Работ, выполняемых Генеральным Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

3.2.6. Заказчик вправе требовать от Генерального Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.
Работы

4.1.
Предусмотренные настоящим Контрактом Работы выполняются на условиях и в сроки, указанные в приложении № 1 «Техническое задание» к настоящему Контракту в соответствии с «Рабочим проектом технического перевооружения инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области».
4.2. До приемки Работ Генеральный  подрядчик обязан предоставить гигиенические сертификаты качества на все поставляемые строительные материалы и изделия, а также вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, материалы и строительный мусор, произвести уборку помещения.

4.3.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения выполнения Работ Генеральный Подрядчик направляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ, счет и счет-фактуру. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.4.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения обязан возвратить подписанный им Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ генеральному подрядчику или направить Генеральному подрядчику отказ от приемки таких Работ с изложением причин отказа и выявленных недостатков. Основания для отказа излагаются Заказчиком в Акте о приемке выполненных работ либо для этого составляется отдельный документ

5.
Платежи

5.1. Стоимость Работ по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК)  с расширением  силовой и распределительной сети электропитания и подключением оборудования СИО ИВК в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения составляет ________ (_____________________) рублей, в том числе НДС ____________ (__________) руб.

5.2.
Без получения авансового платежа. Оплата производится заказчиком за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Генерального Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения приемо-сдаточных испытаний и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании  счета и счет-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.
Счета и счета-фактуры Генерального Подрядчика на выполненные Работы должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Счета-фактуры должны предоставляться Генеральным Подрядчиком в 1 (одном) экземпляре.

5.4.
Заказчик оплачивает Генеральному Подрядчику выполненные по настоящему Контракту Работы в российских рублях.

5.5.
Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

5.6.
Цена Контракта должна оставаться неизменной весь срок действия настоящего Контракта.
5.7.
Все платежи по настоящему Контракту производятся на счет Генерального Подрядчика, указанный ниже:

р/с ________________________________________________________________

к/с ________________________________________________________________

БИК________________, ИНН _______________, КПП _________________.

6. Гарантия качества выполнения работ
6.1. Генеральный Подрядчик гарантирует, что материалы, являются не бывшими в эксплуатации и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя. 
6.2. Гарантия на выполненные работы составляет 3 (три) года. Исчисление Гарантийного срока начинается со дня утверждения Сторонами соответствующего Акта.
6.3. Если в течение Гарантийного срока будет выявлено, что выполненные работы не соответствуют установленным требованиям (далее – Гарантийный случай), Генеральный Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика устранить не надлежаще выполненные работы без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика (далее – Гарантийные обязательства).
6.4. Если Генеральный Подрядчик не выполнит Гарантийные обязательства в срок, указанный в пункте 6.3. Контракта, Заказчик может взыскать с Генерального Подрядчика неустойку в размере 0,05 процента от цены настоящего Контракта за каждый день.
6.5. Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Генерального Подрядчика с предварительным его уведомлением.
6.6. При возникновении разногласий о наступлении Гарантийного случая, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для их разрешения в составе 4 человек, путем подписания протокола уполномоченными представителями каждой стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При не достижении соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты формирования комиссии любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд Смоленской области для решения возникшего спора.

6.7. При отказе выполнить Гарантийные обязательства Генеральный Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. При этом причинами отказа от выполнения Гарантийных обязательств могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и/или выполненных работ.
7. Использование контрактной документации и информации
7.1.
Генеральный Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта или какого-либо из его положений или сведений, предоставленных Заказчиком или от его имени в связи с вышеизложенным, другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Генеральным Подрядчиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

7.2.
В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Генеральный Подрядчик не должен раскрывать никакой информации, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Работами по настоящему Контракту, без предварительного письменного согласия Заказчика.
8. Непреодолимая сила 

8.1. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю ни одной из Сторон, не связанное с просчетом или небрежностью Генерального Подрядчика и/или Заказчика, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Генерального Подрядчика и/или Заказчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

8.2.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Генеральный Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Генеральный Подрядчик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.3.
Невыполнение одной из Сторон каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

8.4.
Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

9. Расторжение Контракта
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.
Платежи при расторжении 

10.1.
При расторжении настоящего Контракта, приемке Заказчиком и оплате Генеральному Подрядчику, на условиях и по цене настоящего Контракта, подлежат Работы, выполненные Генеральным Подрядчиком на Месте выполнения Работ, но не оплаченные Заказчиком на дату уведомления Заказчиком Генерального Подрядчика о расторжении настоящего Контракта.

10.2.
Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Генеральному Подрядчику по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

11.
Просрочка исполнения настоящего Контракта Генеральным Подрядчиком

11.1.
Выполнение Работ должно осуществляться Генеральным Подрядчиком в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 «Техническое задание» к настоящему Контракту.

11.2.
Если в период действия настоящего Контракта возникнут обстоятельства, влияющие на надлежащее выполнение Работ, которые Генеральный Подрядчик не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, Генеральный Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предполагаемой продолжительности и причине (причинах) возникновения. После получения уведомления от Генерального Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения настоящего Контракта с уплатой Генеральным Подрядчиком неустойки либо без таковой, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.1. настоящего Контракта.

12.
Неустойки

12.1.
В случае просрочки исполнения Генеральным Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/10 (одной десятой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Генеральный Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.2.
В случае взыскания Заказчиком неустойки с Генерального Подрядчика к Акту сдачи-приемки выполненных работ, на основании которого должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему Контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также реквизиты счета, на который Генеральный Подрядчик должен перечислить денежные средства в уплату такой неустойки. Такое приложение к Акту сдачи-приемки выполненных работ подписывается Сторонами по настоящему Контракту одновременно с соответствующим Актом сдачи-приемки выполненных работ. Оплата по Акту сдачи-приемки выполненных работ осуществляется в полном объеме.

12.3.
Если сумма неустойки достигает 10 (десяти) процентов от Цены Контракта, Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта в соответствии с пунктом 9 настоящего Контракта.

12.4.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств согласно настоящему Контракту, Генеральный Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генерального Подрядчика. 

12.5.
Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 12.1 и 12.4 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

13.
Разрешение споров 

13.1.
Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров. 

13.2.
При возникновении разногласий Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе четырех человек, по два представителя от каждой Стороны. Соглашение о составе комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой Стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования согласительной комиссии любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд по Смоленской области для разрешения возникшего спора. 

14.
Официальный язык

14.1.
Настоящий Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к настоящему Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

15.
Применимое право

15.1.
Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

16.
Вступление Контракта в силу и истечение срока действия Контракта

16.1.
Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения настоящего Контракта. 

16.2.
Настоящий Контракт действует до даты надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

17.
Уведомления

17.1.
Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телексом или телефаксом с обязательным подтверждением получения. Уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений:

Управление Федерального казначейства по Смоленской области, 214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, 7.

Тел.:   (84812) 38-46-09

Факс: (84812) 38-99-61

Адрес Генерального Подрядчика для направления уведомлений: 

___________________ (указывается адрес Генерального Подрядчика).

17.2.
Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нём день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

17.3. Любое действие, осуществление которого необходимо или разрешено настоящим Контрактом, и любой документ, за исключением платежных документов и документов, определяющих взаимные обязательства Сторон по настоящему Контракту, оформление которого необходимо или разрешено Заказчиком или Генеральным Подрядчиком в рамках выполнения настоящего Контракта, могут быть предприняты или оформлены полномочными представителями Заказчика и Генерального Подрядчика:

От Заказчика: Кирченко Василий Петрович, 

Руководитель Управления Федерального казначейства по Смоленской области

От Генерального Подрядчика: _____________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

18.
Налоги и пошлины

18.1.
Генеральный Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

19.
Перечень приложений

19.1.
Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

20.
Адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:
Управление Федерального казначейства по Смоленской области

214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д.7, 

ИНН 6731010703, л/с 03631204720 в УФК по Смоленской области, КПП 673101001

Генеральный Подрядчик:
____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

	«Заказчик»

Руководитель Управления Федерального казначейства по Смоленской области

________________/В.П. Кирченко/ 
«___» ______________2009

 М.П.
 
	«Генеральный подрядчик»
__________________    /___________/
«___» _____________ 2009

   М.П.


Приложение № 1

к государственному контракту 

от ___.___.2009
№ ________________

Техническое задание

на техническое перевооружение силовой и распределительной сети, подключение оборудования системы гарантированного и бесперебойного электропитания (СГБЭ) системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) и оборудования Заказчика  в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения

Основные технические решения и требования:

Силовая и распределительная сеть должна  обеспечивать качественное электропитание от СГБЭ  электропотребителей 1-й категории особой группы:

− технологическое оборудование АСФК (сервера и устройства хранения данных, региональный узел связи, распределительные узлы коммутации, оборудование ЛВС);

− технические средства СИО ИВК;

− ИБП 1-го уровня;

− технические средства системы безопасности;

− кондиционеры для серверных помещений;

− оборудование и системы Заказчика.

Мощность существующих потребителей системы бесперебойного питания здания УФК - 100 кВт. Разрешенная мощность - 130 кВт. Расчетная мощность потребителей системы гарантированного электропитания 180 кВт.

Техническое перевооружение силовой и распределительной сети  включает в себя выполнение  электротехнического перевооружения работ: техническое перевооружение электротехнического оборудования,  техническое перевооружение  кабельных трасс  из металлических лотков, прокладку силовых кабельных линий в подготовленные трассы из помещения ИБП до серверных помещений, техническое перевооружение распределительной сети в серверных помещениях, подключение оборудования системы кондиционирования воздуха серверных помещений, подсистем безопасности, системы газового пожаротушения, обеспечение интеграции СГБЭ с системой автоматического диспетчерского управления (САДУ), построенной на базе систем EXCEL5000 и EBI компании «Honeywell». По окончании технического перевооружения работ провести приемо-сдаточные испытания в соответствии с ВСН 123-90.

При проведении технического перевооружения работ обеспечить бесперебойную работу всех существующих систем СИО ИВК и оборудования Заказчика, сохранение параметров, настроек конфигураций оборудования СГБЭ, гарантий производителя на существующее оборудование. После проведения технического перевооружения выполнить проверку технических характеристик  СГБЭ.

Необходимое оборудование и материалы приобретаются исполнителем работ в рамках настоящего контракта. Доставка оборудования осуществляется силами исполнителя.

Общая продолжительность работ с учетом приемо-сдаточных испытаний составляет не более 14  календарных дней с даты подписания Государственного контракта (работы по техническому перевооружению и испытания систем, требующих отключения потребителей, выполнять в нерабочее время по согласованию с Заказчиком).

Выполнение технического перевооружения работ осуществляется  организациями, имеющими необходимые лицензии на производство данных видов работ. Выполнение технического перевооружения и пусконаладочных работ, подключение оборудования СИО ИВК, участие в работе приемочной комиссии осуществляется специалистами, имеющими сертификаты производителей оборудования. Привлечение субподрядных организаций для выполнения технического перевооружения и пусконаладочных работ не допускается.

Гарантийные сроки на поставляемое оборудование, материалы и выполненные работы должны составлять не менее 12 мес. с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

	Перечень работ и материалов

на техническое перевооружение силовой и распределительной сети, подключение оборудования системы гарантированного и бесперебойного электропитания (СГБЭ) системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) и оборудования Заказчика  в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения



	Раздел 1. Электротехнические работы

	№ п/п
	Наименование работ (единица измерения)
	кол-во

	1
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6
(шт.)
	4

	2
	Выключатель, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100
(шт.)
	5
1+2+2

	3
	Выключатель, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
(шт.)
	38
10+25+3

	4
	Короба пластмассовые шириной до: 120 мм
(100 м)
	0,12
12/100

	5
	Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50
(100 м)
	1,3
130/100

	6
	Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25
(100 м)
	1,1
110/100

	7
	Желоб сборный на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку
(м)
	60

	8
	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1
(100 м)
	1,1
110/100

	9
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 2
(100 м)
	2,75
275/100

	10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)
	0,5
50/100

	11
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 35
(100 шт.)
	1,5
150/100

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	12
	Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
(шт.)
	43

	13
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)
	0,2
20/100

	14
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
(1 измерение)
	2

	15
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ до 1
(1 фазировка)
	2

	16
	Технологический комплекс, включающий агрегаты в количестве, шт., до 10
(1 комплекс)
	1

	Раздел 2 Материалы неучтенные ценником

	1
	Щиток пластмассовый, белый, IP30, (4х13)М, шт
	4

	2
	Пластина защитная для щитка (4х13)М, шт
	4

	3
	Дверца для шкафа с 4 рядами по 13М,  прозрачная, шт
	4

	4
	Шина соединительная (штырь) 3 рядная, шт
	4

	5
	Автоматический выключатель 63А, 3P, 6kA, шт
	1

	6
	Автоматический выключатель 50А, 3P, 6kA, , шт
	2

	7
	Автоматический выключатель 32А, 3Р, 6kA, (тип С),  шт
	2

	8
	Автоматический выключатель 25А, 1P, 6kA, шт
	10

	9
	Автоматический выключатель 16А, 1P, 6kA, шт
	25

	10
	Автоматический выключатель 10А, 1P, 6kA, 1 шт
	3

	11
	Кабель-канал (c  гибкой крышкой 65мм), м
	12

	12
	Трубка гофрированная, легкая, из ПВХ, диаметр 40 мм (с протяжкой), м
	130

	13
	Трубка гофрированная, легкая, из ПВХ, диаметр 20 мм (с протяжкой), м
	110

	14
	Кабель силовой медный  ВВГнг 5х16 (220/380В) (кр), м
	220

	15
	Кабель силовой гибкий  ПВС 3х2,5 (220/380В), м
	110

	16
	Кабель силовой гибкий  ПВС 3х4 (220/380В), м
	55

	17
	Аксессуары к коробам (углы, заглушки, скобы), копл.
	1

	18
	Кабельные лоток/короб 150х80, м
	60

	19
	Крышка на лоток с заземлением осн. 150, м
	60

	20
	Консоль с опорой осн. 150 опора 200, шт.
	60

	21
	Угол вертикальный внешний 90град. 150/80, шт
	4

	22
	Крышка на угол вертикальный внешний 90град. осн.150, шт
	4

	23
	Соединительная пластина, шт
	20

	24
	Винт с круглой головкой (шлиц крестообразный), шт
	200

	25
	Гайка спец. шт
	200

	26
	Наконечник кабельный (медный) D16,0 кв.мм, шт
	40

	27
	Провод ПВ-3х16 желто-зеленый, м
	50
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