
Утверждаю
И.о.руководителя Управления Федерального казначейства
по Смоленской области

_________________ М.Е.Голубев
«__» _______________ 2010г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН 

1. Информация о размещении заказа

Форма размещения заказа: запрос котировок цен;

Наименование размещения заказа: «Выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания  Управления Федерального казначейства по Смоленской области»;

Номер размещения заказа: 12.

2. Информация о государственном заказчике

Наименование государственного заказчика: Управление Федерального       казначейства по Смоленской области;

Место нахождения: 214000, Россия, г. Смоленск, ул.Докучаева, д.7;

Почтовый адрес: 214000, Россия, г. Смоленск, ул.Докучаева, д.7;

Контактный телефон: (84812) 38-46-09; 

Факс: (84812) 38-99-61;

Адрес электронной почты: smolufk@keytown.com;

Информация для контакта: Административный отдел Управления Федерального казначейства по Смоленской области.

3. Источник финансирования заказа

Федеральный бюджет.

4. Государственный контракт

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания  Управления Федерального казначейства по Смоленской области в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2).
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ, к качеству материалов:
- высокое качество. Все материалы, используемые для выполнения работ должны соответствовать государственным стандартам и техническим регламентам, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность;

- при выборе материалов образцы и цвет согласовать с Заказчиком;

- до приема Заказчиком работ, ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности охраны труда и санитарно-эпидемиологических норм на период проведения ремонтных работ возлагается на Подрядчика, который назначает лицо, ответственное за процесс производства работ и соблюдение указанных требований.

          Требования к исполнению работ.


При выполнении работ Подрядчик несет полную материальную и юридическую  ответственность за порчу имущества Заказчика. В случае порчи имущества Подрядчик возмещает Заказчику стоимость испорченного имущества по рыночной стоимости и восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений. До начала работ Подрядчик представляет график производства работ. Работы выполнять на основе утвержденного локально сметного расчета. Работы выполняются в рабочее время с 8.30 до 18.00, в остальных случаях и работа в выходные дни по согласованию с Заказчиком.
   Место выполнения работ: 214000, г.Смоленск, ул.Докучаева, д.7;

          Сроки выполнения работ: до 01 ноября 2010 года с даты подписания Сторонами государственного контракта. 
Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: цена выполняемых работ должна включать все расходы участника размещения заказа на выполнение работ, в том числе расходы на перевозку, доставку, страхование товаров, уплату таможенных сборов, налогов и других обязательных платежей;
         Максимальная цена государственного контракта: 444 493,00 рублей (четыреста сорок четыре  тысячи четыреста девяносто три  рубля 00 коп.);

Форма оплаты: безналичный расчет;

Сроки и условия оплаты: безналичный расчет, без получения авансового платежа. Оплата производится заказчиком за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней после  представленного и подписанного Сторонами Акта о приемке Заказчиком выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета и счет-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: подписание государственного контракта победителем в проведении запроса котировок цен должно быть осуществлено не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

5. Подача котировочных заявок

Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц), а также скреплена печатью (для юридических лиц). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (на прошивке). 

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения государственного контракта, предусмотренным настоящим Извещением и приложениями к нему. 

Котировочная заявка должна быть составлена по форме согласно приложению № 1 «Котировочная заявка (котировка цен)» к настоящему Извещению. 

Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером.


В виду отсутствия легитимного электронного документооборота подача котировочных заявок в форме электронного документа не предусмотрена. Заявки направленные факсимильной связью и электронной почтой отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Место подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 214000, г. Смоленск,  ул. Докучаева, д.7., 2 этаж, каб.209;

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 830 до 1730 (обед: 1300-1348), пятница с 8.30 до 16.30 до даты окончания срока подачи заявок. Дата начала подачи котировочных заявок: «21» сентября 2010 г. Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 17.30 (время московское) «30» сентября 2010г. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Приложения:
Приложение № 1 «Котировочная заявка (котировка цен)»;
Приложение № 2 «Техническое задание»;
Приложение № 3 «Проект государственного контракта».
                     Приложение № 1

К Извещению о проведении запроса котировок цен № 12 «Выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания  Управления Федерального казначейства по Смоленской области»

от «20» сентября 2010г.
«___» ______________ 2010г.

№ _______________________

Государственному заказчику

руководителю Управления Федерального казначейства по Смоленской области

В.П. Кирченко

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

Изучив Извещение о проведении запроса котировок цен № 12 «Выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания  Управления Федерального казначейства по Смоленской области», мы, (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты; ИНН; контактная информация), готовы выполнить работы по текущему ремонту помещений административного здания  Управления Федерального казначейства по Смоленской области в соответствии с техническим заданием. 

Цена выполняемых работ составляет: (указать стоимость выполняемых работ прописью) рублей, в том числе НДС (указать размер НДС прописью, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается») рублей. 
           В случае расхождения, принимается цена указанная прописью. 

Характеристики выполняемых работ соответствуют требованиям и характеристикам, указанным в Извещении о проведении запроса котировок цен № 12 «Выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания  Управления Федерального казначейства по Смоленской области» от «20» сентября 2010г. и приложениях к нему.

Цена выполняемых работ включает все расходы на выполнение работ, в том числе расходы на перевозку, доставку, страхование товаров, уплату таможенных сборов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

         Работы будут выполнены по адресу214000, г.Смоленск, ул.Докучаева, д.7  до 01 ноября 2010 года с даты подписания государственного контракта. 
Сроки и условия оплаты выполненных работ: безналичный расчет, без получения авансового платежа. Оплата производится заказчиком за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней после  представленного и подписанного Сторонами Акта о приемке Заказчиком выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета и счет-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен осуществлять указанные в данной котировочной заявке работы в соответствии с условиями исполнения государственного контракта, указанными в Извещении о проведении запроса котировок цен № 12 «Выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания  Управления Федерального казначейства по Смоленской области» от «20» сентября 2010 г. и приложениях к нему.

Мы извещены, о включении сведений о_________________(наименование организации - участника размещения заказа) в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения государственного контракта.

Статус участника размещения заказа: (является /не является субъектом малого предпринимательства)_____________________________________________.
Контактное лицо:______________________________ (указать Ф.И.О.)
Телефон:_____________________________________   (указать код, номер)  

E-mail:_______________________________________ (указать e-mail при наличии)  

	____________________________

(подпись, печать)
	___________________________

(Ф.И.О.должность)


        Указать основания и реквизиты документа, подтверждающие полномочия данного лица на право подписания котировочной заявки.

                                                                                     Приложение № 2                                                                                  

к Извещению о проведении запроса котировок цен № 12 «Выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания  Управления Федерального казначейства по Смоленской области»

 от «20» сентября 2010г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       Требования к применяемым строительным материалам и выполняемым работам:

- подрядчик выполняет работы с использованием своих материалов, своих инструментов и своими силами, при этом обязуется нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от требований;

-на материалы, используемые при производстве работ, ограничений по национальному признаку страны происхождения не накладывается;

-для приемки скрытых видов работ, в соответствии со СНиП, Подрядчик уведомляет Заказчика в срок не менее двух рабочих дней;

- высокое качество. Все материалы и оборудование, используемые для выполнения работ должны соответствовать государственным стандартам и техническим регламентам, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность;

- до начала производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику график выполнения работ, согласовывает образцы и цвет применяемых материалов. Ламинат должен быть низкой стираемости не ниже 33 класса толщиной не менее 8 мм, соединение замковое;

- обоснование стоимости работ оформить в виде локальной сметы.

- до приема Заказчиком работ, ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности охраны труда и санитарно-эпидемиологических норм на период проведения ремонтных работ возлагается на Подрядчика, который назначает лицо, ответственное за процесс производства работ и соблюдение указанных требований.

- на все работы должна быть предоставлена гарантия не менее 12 месяцев с даты их приемки Заказчиком;

- производство штукатурных, лепных, малярных и облицовочных работ выполнять по технологиям с сопутствующими технологическими процессами в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- При окраске и оклейке обоями качество подготовленных  оснований должно удовлетворять следующим требованиям:

а) поверхности при окраске и оклейке обоями должны быть сглаженными, без шероховатости;

б) поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;

в) раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены;

г) отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены;

д) швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкающие к ним, огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы заподлицо с поверхностью;

- Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего. Окраску следует производить после высыхания грунтовки.    Малярные составы необходимо наносить также сплошным слоем. Нанесение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного высыхания предыдущего.

- Оклеивание стен производить обоями на флизелиновой основе плотностью 100 и выше г/м 2  впритык. При оклейке поверхностей обоями не допускается образование воздушных пузырей, пятен и других загрязнений, а также доклеек и отслоений.

     Ремонтные работы проводить с 8.30 до 18.00 часов. Работы сверх установленного времени,  в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком.

При выполнении работ Подрядчик несет полную материальную и юридическую  ответственность за порчу имущества Заказчика. В случае порчи имущества Подрядчик возмещает Заказчику стоимость испорченного имущества по рыночной стоимости и восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений.

      Перечень работ подлежащих выполнению по текущему ремонту помещений административного здания Управления Федерального казначейства по Смоленской области.

	                                ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица  измерения
	Количество



	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Ремонт гаража

	1
	Разборка облицовки стен из  плиток: керамических
	 м2
	64,00

	2


	Вывоз мусора
	1 тонна
	6,00

	3
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен
	м2
	117,00

	4
	Штукатурка по сетке стен
	 м2
	117,00

	5
	Облицовка стен керамической плиткой
	 м2
	64,00

	6
	Устройство бардюров по стенам из плиток керамических
	м
	41,00

	7
	Окраска масляными составами  стен
	 м2
	53,00

	8
	Устройство плинтусов пластиковых
	 м
	41,00

	9
	Установка плиточного уголка
	 м
	74,00

	10
	Окраска масляными составами  труб с расчисткой старой краски
	 м2
	45,00

	11
	Окраска масляными составами металлического колесоотбойника c расчисткой старой краски
	м2
	4,00

	12
	Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски


	 м2
	129,00

	13
	Демонтаж электропроводки
	 м
	35,00

	14
	Демонтаж коробов пластиковых
	 м
	35,00

	15
	Демонтаж пожарных датчиков
	шт.
	6,00

	                           Раздел 2. Кабинет 103

	16
	Выравнивание штукатурки ниш и стен раствором
	 м2
	44,05

	17
	Окраска масляными составами ниш
	 м2
	1,00

	18
	Установка перфорированного уголка на оконные откосы
	м
	5,50

	19
	Окраска деревянного порога лаком
	м2
	0,094



	20
	Демонтаж плинтусов
	м
	20,00

	21
	Устройство плинтусов пластиковых (без стоимости плинтусов)
	 м
	20,00

	22
	Смена обоев (обои под покраску)
	м2
	43,05

	23
	Акриловая окраска стен по обоям
	 м2
	43,05

	24
	Масляная окраска откосов с расчисткой старой краски
	 м2
	2,03

	                           Раздел 3. Кабинет 205

	25
	Установка перфорированного уголка на оконные откосы
	 м
	5,20

	26
	Выравнивание штукатурки ниш раствором
	 м2
	1,00

	27
	Окраска В/Э краской ниш
	м2
	1,00

	28
	Демонтаж дверных наличников
	 м
	5,20

	29
	Установка дверных наличников
	м
	5,20

	30
	Демонтаж розеток, выключателей
	шт.
	9,00

	31
	Демонтаж пластиковых коробов
	 м
	25,75

	32
	Демонтаж электропроводки
	 м
	25,75

	33
	Смена обоев (обои под покраску)
	 м2
	45,97

	34
	Акриловая окраска стен по обоям
	м2
	45,97

	35
	Демонтаж плинтусов
	м
	16,88

	36
	Устройство плинтусов пластиковых
	м
	16,88

	37
	Демонтаж металлич.порога
	м
	0,80

	38
	Устройство метал.порога
	 м
	0,80

	39
	Демонтаж  пола из ламината
	м2
	18,45

	40
	Вывоз мусора
	1 тонна
	1,30

	41
	Разборка полов: паркетных
	 м2
	18,45

	42
	Разборка деревянного чернового пола
	 м2
	18,45

	43
	Выравнивание лаг
	 м2
	18,45

	44
	Устройство деревянного чернового пола
	м2
	18,45

	45
	Устройство оснований  пола из фанеры
	м2
	18,45

	46
	Устройство покрытий из ламината
	м2
	18,45

	47
	Окраска дверных полотен,порогов и наличников лаком с предварит.расчисткой
	м2
	4,93

	48
	Окраска масляными составами  радиаторов с расчисткой старой краски
	 м2
	1,00

	49
	Окраска масляными составами  труб с расчисткой старой краски
	м2
	0,50

	50
	Окраска В/Э краской оконных откосов с расчисткой старой краски
	 м2
	1,88

	                           Раздел 4. Кабинет 312

	51
	Установка перфорированного уголка на оконные откосы
	 м
	21,00

	52
	Выравнивание штукатурки ниш раствором
	 м2
	4,50

	53
	Окраска В/Э краской ниш
	 м2
	4,50

	54
	Окраска В/Э краской оконных откосов с расчисткой старой краски
	м2
	7,80

	55
	Демонтаж розеток, выключателей
	 шт.
	12,00

	56
	Демонтаж пластиковых коробов
	м
	30,00

	57
	Демонтаж электропроводки
	 м
	30,00

	58
	Смена обоев (обои под покраску)
	м2
	78,61

	59
	Акриловая окраска стен по обоям 
	 м2
	78,61

	60
	Демонтаж плинтусов
	 м
	34,00

	61
	Устройство плинтусов пластиковых
	м
	34,00

	62
	Демонтаж металлич.порога
	 м
	2,70

	63
	Устройство метал.порога
	 м
	2,70

	64
	Демонтаж  пола из ламината
	м2
	41,42

	65
	Разборка полов: паркетных
	м2
	41,42

	66
	Разборка деревянного чернового пола
	 м2
	41,42

	67
	Выравнивание лаг
	 м2
	41,42

	68
	Вывоз мусора
	1 тонна
	3,00

	69
	Устройство деревянного чернового пола
	м2
	41,42

	70
	Устройство оснований  пола из фанеры
	 м2
	41,42

	71
	Устройство покрытий из ламината
	м2
	41,42

	72
	Окраска В/Э краской потолочной балки с расчисткой старой краски
	 м2
	6,93

	73
	Окраска масляными составами  радиаторов с расчисткой старой краски
	 м2
	4,00

	74
	Окраска масляными составами  труб с расчисткой старой краски
	м2
	2,00


Приложение №3

к Извещению о проведении запроса котировок цен № 12 «Выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания  Управления Федерального казначейства по Смоленской области» от «20» сентября 2010г.
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания  Управления Федерального казначейства по Смоленской области
г. Смоленск




             

    «___»_________2010 г.

Управление Федерального казначейства по Смоленской области от имени Российской Федерации в лице __________________________________, действующего на основании _______________________________________________, именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и _____________ (наименование участника запроса котировок, с которым заключается государственный контракт) в лице ______________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________ (Устав, Положение, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия Подрядчика заключать настоящий государственный контракт), именуемый далее «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны»,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел отбор предложений способом запроса котировок цен от __._____.2010г. № 12 «Выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания  Управления Федерального казначейства по Смоленской области» и принял предложение Подрядчика на сумму ________ рублей ______ копеек (цена котировочной заявки цифрами и прописью), именуемую далее «Цена Контракта», включая НДС в сумме _________ рублей ___ копеек (цифрами и прописью), заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1.
В настоящем Контракте нижеперечисленные термины будут иметь следующее значение:

(а) «Заказчик» означает Управление Федерального казначейства по Смоленской области; 

(б) «Подрядчик» означает ____________________, с которым Заказчик заключил Контракт по результатам отбора предложений способом запроса котировок цен № 12 «Выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания  Управления Федерального казначейства по Смоленской области»; 

(в) «Контракт» означает соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком и зафиксированное в форме Государственного контракта, подписанного Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в нем есть ссылки;

(г) «Работы» означает текущий ремонт помещений административного здания  Управления Федерального казначейства по Смоленской области;
(д) «Цена Контракта» означает цену, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках настоящего Контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту;

(е) «Место выполнения Работ» означает объект Заказчика по адресу: г. Смоленск, ул.Докучаева, д.7, где Подрядчик выполнит Работы;
(ж) «Представитель Заказчика» означает работника Заказчика, которому Заказчик передал определенную часть своих полномочий в рамках настоящего Контракта. Передача полномочий Заказчика Представителю Заказчика осуществляется на основании доверенности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Предмет Контракта
2.1.
Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещений административного здания  Управления Федерального казначейства по Смоленской области, в соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием, прилагаемым к настоящему контракту и локальным сметным расчетом, прилагаемым к настоящему контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом Работы.
3.
Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Подрядчика
3.1.1. Подрядчик обязуется выполнять свои обязанности по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Подрядчик должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

3.1.2.
Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом и «Техническим заданием» указанным в приложении №1 к настоящему Контракту, и законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с действующими на территории Российской Федерации санитарными, техническими и противопожарными нормами. 

3.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ своими силами и средствами в соответствии с действующими нормами и техническими условиями

3.1.4.
Подрядчик обязан обеспечить своевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту.
3.1.5.
Подрядчик обязан отвечать по искам третьих лиц, в случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков в связи с недостатками выполненных Работ.

3.1.6. Подрядчик представляет на утверждение Заказчику локальный сметный расчет в 2-х экземплярах и график производства работ в день подписания Контракта.

3.1.7. Подрядчик обязан принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.
3.1.8.
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ с приложением оформленных надлежащим образом счета и счет-фактуры, подписанные со стороны Подрядчика, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4 настоящего Контракта.
3.1.9.
Подрядчик обязуется нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда на Месте выполнения Работ представителями Подрядчика.
3.1.10. Подрядчик вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по выполнению Работ в соответствии с настоящим Контрактом.
3.2. права и обязанности Заказчика

3.2.1. Заказчик обязуется обеспечить готовность Места выполнения Работ для производства Работ. 
3.2.2.
Заказчик обязуется обеспечить доступ Подрядчика на Место выполнения Работ.

3.2.3. Заказчик обязуется при надлежащем выполнении Работ принять их результат и подписать Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ в порядке и сроки, оговоренные в пункте 4 настоящего Контракта.
3.2.4.
Заказчик обязуется произвести оплату за надлежащее выполнение Работ по настоящему Контракту в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящего Контракта.

3.2.5. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4. Работы

4.1. Порядок проведения и приемки Работ:

4.1.1.
Работы производятся Подрядчиком в соответствии с утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом и графиком производства работ, являющимся обязательным приложением к настоящему Контракту.

4.1.2.
Срок выполнения работ: до 01 ноября 2010 года с даты подписания Сторонами Государственного контракта

4.1.3. До приемки Работ Подрядчик обязан предоставить гигиенические сертификаты качества на все поставляемые строительные материалы и изделия, а также вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, материалы и строительный мусор, произвести уборку помещения

4.1.4.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения выполнения Работ Подрядчик направляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ, счет и счет-фактуру. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ

4.1.5.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения обязан возвратить подписанный им Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ Подрядчику или направить Подрядчику отказ от приемки таких Работ с изложением причин отказа и выявленных недостатков. Основания для отказа излагаются Заказчиком в Акте о приемке выполненных работ либо для этого составляется отдельный документ
5. Платежи
5.1.Заказчик оплачивает Подрядчику 100 (сто) процентов стоимости работ, что составляет ________, в том числе НДС (указать размер НДС прописью, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается») рублей, путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней после  представленного и подписанного Сторонами Акта о приемке Заказчиком выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета и счет-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные по настоящему Контракту Работы в российских рублях.
5.3.
Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

5.4.
Цена Контракта остается фиксированной на весь срок действия настоящего Контракта.

5.5.
Все платежи по настоящему Контракту производятся на счет Подрядчика, указанный ниже:
Юридический, почтовый адрес: ________________________________________________________________________

р/с , к/с , БИК________________, ИНН _______________, КПП _________________.

6. Гарантия качества выполнения работ
6.1. Подрядчик гарантирует, что материалы, являются не бывшими в эксплуатации и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя. 
6.2. Гарантия на выполненные работы составляет 12 месяцев с даты приемки работ Заказчиком. Исчисление Гарантийного срока начинается со дня подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.
6.3. Если в течение Гарантийного срока будет выявлено, что выполненные работы не соответствуют установленным требованиям (далее – Гарантийный случай), Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика устранить не надлежаще выполненные работы без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика (далее – Гарантийные обязательства).
6.4. Если Подрядчик не выполнит Гарантийные обязательства в срок, указанный в пункте 6.3. Контракта, Заказчик может взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05 процента от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения Гарантийного обязательства.
6.5. Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика с предварительным его уведомлением.
6.6. При возникновении разногласий о наступлении Гарантийного случая, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для их разрешения в составе 4 человек, путем подписания протокола уполномоченными представителями каждой стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При не достижении соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты формирования комиссии любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд Смоленской области для решения возникшего спора.

6.7. При отказе выполнить Гарантийные обязательства Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. При этом причинами отказа от выполнения Гарантийных обязательств могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и/или выполненных работ.
7. Использование контрактной документации и информации
7.1.
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта или какого-либо из его положений или сведений, предоставленных Заказчиком или от его имени в связи с вышеизложенным, другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

7.2.
В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Подрядчик не должен раскрывать никакой информации, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Работами по настоящему Контракту, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
8. Непреодолимая сила 

8.1. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю ни одной из Сторон, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и/или Заказчика, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Подрядчика и/или Заказчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

8.2.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.3.
Невыполнение одной из Сторон каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

8.4.
Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

9. Расторжение Контракта
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10. Платежи при расторжении 
10.1.  При расторжении настоящего Контракта приемке Заказчиком и оплате Подрядчику, на условиях и по цене согласно приложению «Локальный сметный расчет» к Контракту, подлежат фактически выполненные Работы.
10.2.
Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Подрядчику по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

11. Ответственность. Риски.
11.1. Сторона, нарушившая Контракт, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

11.2. Подрядчик отвечает за соответствие государственным стандартам и техническим условиям предоставленных материалов и оборудования и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

11.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на месте выполнения работ. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

11.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

11.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

11.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

11.4.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

11.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

11.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

11.7. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств в натуре.
12.
Неустойки

12.1.
В случае, если Подрядчик не может выполнить Работы в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках настоящего Контракта вправе вычесть из Цены Контракта в виде неустойки сумму, эквивалентную 0,1 процента от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки до момента фактического выполнения Работ.

12.2.
Указанный в пункте 12.1 вычет из Цены Контракта производится путем уменьшения суммы платежа на сумму неустойки. 

12.3.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства согласно пункта 5.1 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. 
13. Разрешение споров 

13.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров. 
13.2. При возникновении разногласий Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе четырех человек, по два представителя от каждой из Сторон. Соглашение о составе комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой из Сторон. Решение принимается комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования комиссии любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Смоленской области для разрешения возникшего спора. 
14. Официальный язык

14.1. Настоящий Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к настоящему Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

15. Применимое право

15.1.
Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

16. Вступление Контракта в силу и истечение срока действия Контракта

16.1.
Настоящий Контракт и обязательства Сторон по настоящему Контракту вступают в силу с даты подписания настоящего Контракта.

16.2.
Настоящий Контракт действует до даты надлежащего исполнения всех обязательств Сторонами по настоящему Контракту.

17. Уведомления

17.1.
Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой или телефаксом с обязательным подтверждением получения. Уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений:

Управление Федерального казначейства по Смоленской области, г. Смоленск, ул.Докучаева, д.7
Тел.: (84812) 38-46-09; 
Факс: (84812) 38-99-61
Адрес Подрядчика для направления уведомлений: 

___________________ (указывается адрес Подрядчика).
17.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нем день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

18. Налоги и пошлины

18.1. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

19. Перечень приложений

19.1.
Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение: №1 Техническое задание;

          Приложение: №2 График производства работ;

Приложение: №3 Локально-сметный расчет.
19.2. Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

20.
Адреса и платежные реквизиты Сторон
Заказчик:
Управление Федерального казначейства по Смоленской области, 214000, г. Смоленск, ул.Докучаева, д.7
ИНН 6731010703, КПП 673101001
л/сч 03631204720 в УФК по Смоленской области

Подрядчик:
__________________________________________________

_________________________________________________________________
	«Заказчик»

________________/_______________/ 
             М.П.
 
	«Подрядчик»
__________________    /___________/  М.П.


                                                                                     Приложение № 1

                                                                                  к государственному контракту № __  

                                                                                  от «__» _____________ 2010г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
              Требования к применяемым строительным материалам и выполняемым работам:

- подрядчик выполняет работы с использованием своих материалов, своих инструментов и своими силами, при этом обязуется нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от требований;

-на материалы, используемые при производстве работ, ограничений по национальному признаку страны происхождения не накладывается;

-для приемки скрытых видов работ, в соответствии со СНиП, Подрядчик уведомляет Заказчика в срок не менее двух рабочих дней;

- высокое качество. Все материалы и оборудование, используемые для выполнения работ должны соответствовать государственным стандартам и техническим регламентам, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность;

- до начала производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику график выполнения работ, согласовывает образцы и цвет применяемых материалов. Ламинат должен быть низкой стираемости не ниже 33 класса толщиной не менее 8 мм, соединение замковое;

- обоснование стоимости работ оформить в виде локальной сметы.

- до приема Заказчиком работ, ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности охраны труда и санитарно-эпидемиологических норм на период проведения ремонтных работ возлагается на Подрядчика, который назначает лицо, ответственное за процесс производства работ и соблюдение указанных требований.

- на все работы должна быть предоставлена гарантия не менее 12 месяцев с даты их приемки Заказчиком;

- производство штукатурных, лепных, малярных и облицовочных работ выполнять по технологиям с сопутствующими технологическими процессами в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- При окраске и оклейке обоями качество подготовленных  оснований должно удовлетворять следующим требованиям:

а) поверхности при окраске и оклейке обоями должны быть сглаженными, без шероховатости;

б) поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;

в) раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены;

г) отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены;

д) швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкающие к ним, огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы заподлицо с поверхностью;

- Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего. Окраску следует производить после высыхания грунтовки.    Малярные составы необходимо наносить также сплошным слоем. Нанесение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного высыхания предыдущего.

- Оклеивание стен производить обоями на флизелиновой основе плотностью 100 и выше г/м 2  впритык. При оклейке поверхностей обоями не допускается образование воздушных пузырей, пятен и других загрязнений, а также доклеек и отслоений.

     Ремонтные работы проводить с 8.30 до 18.00 часов. Работы сверх установленного времени,  в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком.

При выполнении работ Подрядчик несет полную материальную и юридическую  ответственность за порчу имущества Заказчика. В случае порчи имущества Подрядчик возмещает Заказчику стоимость испорченного имущества по рыночной стоимости и восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений.

      Перечень работ подлежащих выполнению по текущему ремонту помещений административного здания Управления Федерального казначейства по Смоленской области.

	«Заказчик»
________________/_______________/ 
             М.П.
 
	«Подрядчик»
__________________    /___________/  М.П.


                                                                                     Приложение № 2

                                                                                  к государственному контракту № __  

                                                                                  от «__» _____________ 2010г.

График производства работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	«Заказчик»
________________/_______________/ 
             М.П.
 
	«Подрядчик»
__________________    /___________/  М.П.
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