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Конкурсная документация для участников конкурса
Общие положения

Настоящая документация по размещению заказа (далее – конкурсная документация) разработана Управлением Федерального казначейства по Смоленской области в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Управление Федерального казначейства по Смоленской области (УФК по Смоленской области) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия государственного заказчика в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании приказа Федерального казначейства от 23.01.2006 № 4 «О передаче УФК полномочий государственного заказчика».

УФК по Смоленской области размещает заказ на оказание услуг на осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством зданий за счет средств федерального бюджета.

Официальный  сайт,  на  котором   размещена конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Раздел 1. Предмет конкурса

1.1. Управление Федерального казначейства по Смоленской области (далее – Заказчик) проводит открытый конкурс на право заключения государственного контракта на осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством административного здания Отделения по Гагаринскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.15 и строительством административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Рославль, ул. Красноармейская, д.106 по следующим лотам:
Лот № 1

Осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством административного здания Отделения по Гагаринскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.15.

Лот №2

Осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Рославль, ул.Красноармейская, д.106.

1.2. В конкурсе могут участвовать участники размещения заказа, которые удовлетворяют требованиям, установленным в разделе 11 настоящей конкурсной документации.
1.3. Для участия в конкурсе участники размещения заказа должны своевременно подготовить и подать конкурсную заявку. Порядок подготовки конкурсной заявки установлен в разделе 3 настоящей конкурсной документации. Порядок подачи конкурсных заявок установлен в разделе 9 настоящей конкурсной документации.
1.4. Заказчик вскроет и огласит поступившие конкурсные заявки в порядке, установленном в разделе 16 настоящей конкурсной документации. 

1.5. Заказчик изучит и оценит конкурсные заявки в порядке, установленном в разделе 17, 19 настоящей конкурсной документации. 

1.6. По результатам оценки конкурсных заявок заказчик заключит контракт в порядке и на условиях, установленных в разделе 20 настоящей конкурсной документации. 
1.7. Содержание конкурсной документации
Конкурсная документация включает:
Раздел 1. Предмет конкурса
Раздел 2. Приглашение к участию в конкурсе
Раздел 3. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению.

Раздел 4. Требования к описанию участниками размещения заказа оказываемых услуг.

Раздел 5. Место, условия и сроки оказания услуг. Условия и порядок оплаты
Раздел 6. Порядок формирования цены контракта.


Раздел 7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов            

Раздел 8. Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем  оказываемых услуг.

Раздел 9. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Раздел 10. Язык конкурсной заявки.

Раздел 11. Требования к участникам размещения заказа.

            Раздел 12. Привлечение соисполнителей к исполнению государственного контракта.

            Раздел 13. Расходы на участие в конкурсе

Раздел 14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.
Раздел 15. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации. 

Раздел 16. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Раздел 17. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.

Раздел 18. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

Раздел 19. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Определение выигравшей конкурсной заявки. 

Раздел 20. Порядок заключения контракта.

Раздел 21. Особые условия конкурсной документации.

Раздел 22. Информационная карта конкурсной документации

Раздел 2. Приглашение к участию в конкурсе

Управление Федерального казначейства по Смоленской области (далее – Заказчик) настоящим приглашает к участию в конкурсе на право заключения государственного контракта на осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством административного здания Отделения по Гагаринскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.15 и строительством административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Рославль, ул. Красноармейская, д.106 по следующим лотам:
Лот № 1 Осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством административного здания Отделения по Гагаринскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.15.

Лот №2 Осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Рославль, ул.Красноармейская, д.106.

В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные частные предприниматели (далее – участники), которые удовлетворяют требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации.

Для участия в конкурсе участники должны получить настоящую конкурсную документацию и подготовить конкурсную заявку в порядке и на условиях, изложенных в настоящей конкурсной документации.
Конкурсные заявки должны быть представлены заказчику в порядке и в сроки, указанные в настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки будут вскрыты в порядке, в месте и в сроки, указанные в настоящей конкурсной документации, в присутствии представителей участников, которые подали конкурсные заявки и пожелают принять участие в этой процедуре. 

Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим оказание услуг при участии в размещении заказа Заказчиком не предоставляются. 
Конкурсные заявки будут оценены заказчиком в соответствии с критериями и в порядке, указанными в настоящей конкурсной документации.
По результатам оценки будет определена выигравшая конкурсная заявка, содержащая наилучшие для заказчика условия оказания услуг.
Участнику, конкурсная заявка которого  определена  как  выигравшая, будет направлено предложение подписать государственный контракт на оказание услуг:

Лот № 1

Осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством административного здания Отделения по Гагаринскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.15.

Лот №2

Осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Рославль, ул.Красноармейская, д.106 (далее - Контракт) на условиях, установленных в настоящей конкурсной документации и в конкурсной заявке участника.

По всем вопросам обращаться:
по адресу: 214000 г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7.
телефоны: (4812) 38-46-09.

факс: (4812) 38-99-61.

Раздел 3. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению.
3.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с приложением № 2. 

3.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике  размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках, о качестве работ (стандарты качества) и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта с приложением расчета цены государственного контракта. 
3) копии документов (лицензии), подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса.

4) отсутствие в учредительных документах ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной государственным контрактом.

5) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника размещения заказа (для юридических лиц – определенных на основании его учредительных документов).

6) График выезда Исполнителя на объект (Приложение № 7)
3.3. Исполнителю одновременно с конкурсной заявкой предлагается в соотвествии со статьями 4, 9 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» представить сведения об аффилированых лицах.
3.4. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по оказанию услуг (выполнению работ).

3.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае, если участник подает более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов конкурса. Конкурсные заявки остаются в силе в течение 1 месяца после даты вскрытия конвертов конкурсных заявок.
3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

3.7. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе.

3.8. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного  лица  (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными  предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке.

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

Раздел 4. Требования к описанию участниками размещения заказа оказываемых услуг.

4.1. Участники размещения заказа представляют заказчику описание оказываемых услуг в соответствии с приложением № 4 конкурсной документации, являющееся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Описание оказываемых услуг подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
Раздел 5. Место, условия и сроки оказания услуг. Условия и порядок оплаты. 

5.1. Место и сроки оказания услуг:
Лот №1 – Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, д.15, до 01 декабря 2007г.
Лот№2– Смоленская область, г. Рославль, ул. Красноармейская, д.106,  до 01 декабря 2007г.
В случае продления сроков строительства, сроки окончания предоставления услуг будут перенесены.
5.2. Условия оказания услуг: оказание услуг  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией и условиями проекта государственного контракта.

5.3. Форма и порядок оплаты – безналичная, ежемесячно путем перечисления денежных средств на основании акта выполненных работ по проведенному строительному контролю в размере 1,1% от объема выполненных и принятых Заказчиком-застройщиком строительно-монтажных работ в течение 10 рабочих дней с момента представления счета.
Раздел 6. Порядок формирования цены контракта.
6.1. Цена, указанная  участником размещения заказа в заявке, должна включать в себя все налоги, сборы и иные обязательные платежи и не должна повлечь для заказчика никаких дополнительных расходов при исполнении контракта.
6.2. Цена контракта, предложенная участником, должна быть обоснованной. Обоснование стоимости оказания услуг проводится с определением источников снижения начальной цены. Снижение стоимости работ, предлагаемое Участником, должно быть указано по конкретным статьям и структуре затрат.

6.3. Все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ее субъекта должны оплачиваться участником размещения заказа при выполнении Контракта, включаются в расценки (цены) и в общую цену конкурсной заявки, предложенной участником размещения заказа.
6.4. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса, и на протяжении действия контракта изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных разделом 8 конкурсной документации. 
Раздел 7. Сведения о валюте, используемой для формирования 

цены контракта и расчетов. 

7.1. При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.
Раздел 8. Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем оказываемых по контракту услуг.
8.1. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных государственным контрактом услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными государственным контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной государственным контрактом части услуг. При этом по согласованию с исполнителем заказчик вправе изменить цену государственного контракта пропорционально объему указанных дополнительных услуг или объему указанной части услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.
Раздел 9. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

9.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок.

9.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

9.3. Конверт оформляется в соответствии с приложением № 3 конкурсной документации.

9.4. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика.

Дата начала приема заявок: 24 апреля 2007г.
Дата окончания приема заявок: До 11-00 (по московскому времени) 28 мая 2007 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30 (по московскому времени), по пятницам - с 08.30 до 16.30 (по московскому времени).

9.5. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

9.6. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
9.7. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе вскрываются и в тот же день такие конверты возвращаются участникам размещения заказа.
Раздел 10. Язык конкурсной заявки.
10.1. Конкурсная заявка, подготовленная участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой конкурсной заявкой, которыми обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть написаны на русском языке.

10.2. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником размещения заказа, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.
Раздел 11. Требования к участникам размещения заказа.

11.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

а) соответствие участников размещения заказа  требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

б) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

11.2. В конкурсе могут принимать участие любые участники, которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по конкурсному размещению заказов на выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд Российской Федерации.
11.3. Заказчик, конкурсная комиссия вправе отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта в случае не соответствия требованиям, установленным в п. 11.1.

Раздел 12. Привлечение соисполнителей к исполнению государственного контракта.
12.1. Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению государственного контракта соисполнителей, принимая на себя ответственность за их действия перед заказчиком, а также за соответствие их действий законодательству Российской Федерации. 
12.2. В случае привлечения соисполнителей на оказание услуг по предмету конкурса, объем которых превышает 10% от стоимости Контракта, Участник размещения заказа должен дополнительно предоставить информацию о  соисполнителе (приложение № 5А), а также приложить оригинал предварительного договора с каждым соисполнителем, заключенного в соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Раздел 13. Расходы на участие в конкурсе

 Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта.
Раздел 14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

14.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

1. Участник размещения заказа подает в письменном  виде  уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом  участником размещения заказа.

3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика.

4. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные  до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

14.2. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________________ (наименование конкурса) ____________ (регистрационный номер заявки)».

2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с разделом 3 конкурсной документации.

3. До последнего дня подачи заявок, установленного разделом 9 конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).

4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном разделом 9 конкурсной документации.

6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, и заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.

9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

Раздел 15. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.

15.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15.2. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации по форме предусмотренной конкурсной документацией (приложение № 6). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме или в форме электронного документа, разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

15.3. В течение одного дня со дня  направления  разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть  размещено заказчиком на официальной сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

15.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. В случае, если участник ознакомился с извещением и конурсной документацией на сайте www.zakupki.gov.ru и принял решение участвовать в открытом конкурсе, он должен самостоятельно отслеживать изменения в извещении и конурсной документации, внесенные Заказчиком.
15.5. Заказчик, официально опубликовавший в бюллетене «Конкурсные торги» и разместивший на сайте www.zakupki.gov.ru извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
15.6. В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном конкурсной документацией.
15.7. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью настоящей конкурсной документации.
Раздел 16. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

16.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7, УФК по Смоленской области.

Публично 28 мая 2007 года в 11-00 (по московскому времени) конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

16.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

16.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Конкурсной комиссией вскрываются все полученные конверты после окончания срока подачи конкурсных заявок. 

16.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

16.5. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации  уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

16.6. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе  которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

16.7. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе.

Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

16.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в день его подписания на официальном сайте.

16.9. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио-и видеозапись вскрытия таких конвертов.

16.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

16.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
Раздел 17. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.

17.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным разделом 3 конкурсной документации, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным разделом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

17.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и  подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте.

17.3. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

17.3. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредоставления определенных разделом 3 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 3 конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
Раздел 18. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе:

1) качественные характеристики услуг;

2) цена контракта.

1. Качественные характеристики услуг (20 баллов), в том числе:
1) применяемые методы и системы контроля качества производимых работ (от 0 до 5 баллов)

2) степень детализации и проработанности представленного Участником размещения заказа в составе Технического предложения концепции выполнения работ в том числе: (от 0 до 15 баллов)

- возможности обеспечения соответствующего (максимально возможного) уровня качества работ (от 0 до 3 баллов)

- обоснованности предлагаемой последовательности выполнения работ (от 0 до 5 баллов)

- описания возможности достижения требуемых результатов (от 0 до 2 баллов)

- факторов, способствующих повышению уровня качества работ (от 0 до 5 баллов) 
2. Цена контракта.

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе на оказание услуг, признанных соответствующими требованиям конкурсной документации на этапе рассмотрения заявок, производится с использованием указанных ценовых и неценовых критериев на основе балльного метода.

По результатам оценки каждая заявка на участие в конкурсе получает суммарную оценку по неценовым критериям, выраженную в баллах (неценовой балл [НБ]). Неценовые критерии в сумме не могут превышать значения 20 баллов. 

Оценка с учетом критерия цены контракта (ценовой балл [ЦБ]) рассчитывается на основании                 отношения минимальной предложенной цены Заявки к цене оцениваемой Заявки: ЦБ = Цmin/Цi x В

где: ЦБ – ценовой балл; Цmin – минимальная предложенная цена; Цi – цена оцениваемой заявки; В – максимальное значение ценового балла, которое присваивается Заявке с наименьшей ценой (В=80). 

Суммарный балл [СБ] Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов по следующей формуле: СБ = НБ + ЦБ

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются Заявкам по мере уменьшения суммарного балла.

При равных суммарных баллах нескольких Заявок меньший номер присваивается заявке, которая была получена заказчиком раньше.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый порядковый    номер.

Раздел 19. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Определение выигравшей конкурсной заявки.

19.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания  протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными разделом 18 конкурсной документации.
19.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Победитель определяется путем простого голосования членов конкурсной комиссии.
19.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

19.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

19.5. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Раздел 20. Порядок заключения контракта.

20.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, и если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передаст участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект государственного контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного.

20.2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 
20.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передаст такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

В иных случаях срок подписания контракта составляет не менее чем десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

20.4. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 3 конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения  контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

20.5. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

20.6. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

20.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Раздел 21. Особые условия конкурсной документации.

21.1. Право заказчика принимать или отклонять конкурсные заявки.
21.1.1. Заказчик оставляет за собой право прекратить процедуру конкурса и отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся, при этом, никакой ответственности перед поставщиками, которым такое действие может принести убытки.
21.1.2. Заказчик опубликовывает и размещает Извещение об отказе от проведения открытого конкурса заказчиком соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
21.2. Затраты на участие в конкурсе.
21.2.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, а заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
21.3. Соблюдение конфиденциальности.
21.3.1. Информация общего характера относительно рассмотрения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендаций (заключений) по присуждению контракта не подлежит разглашению поставщикам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу.

Раздел 22. Информационная карта конкурсной документации.
	Наименование заказчика:
	Управление Федерального казначейства по Смоленской области 

	Почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты заказчика
	214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7, адрес электронной почты: smolufk@keytown.com, номера контактных телефонов: 38-46-09

	Предмет государственного контракта
	Осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством административного здания Отделения по Гагаринскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.15 и строительством административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Рославль, ул. Красноармейская, д.106 по следующим лотам:
Лот № 1

Осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством административного здания Отделения по Гагаринскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.15.

Лот №2

Осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Рославль, ул.Красноармейская, д.106.

	Обязательные требования к оказываемым услугам
	1. Вести постоянный технический надзор за строительством в течение всего периода его проведения.

2. Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной сметной документации, за точным соблюдением норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных,  отделочных и специальных работ, а также особенностей работ в зимнее время.

3. Вести постоянный контроль за качеством поступающего на Объект оборудования и материалов, наличия соответствующих документов, паспортов и сертификатов, участвовать в отборе образцов. 

4. Согласовывать с Государственным заказчиком количество работающего на площади персонала Подрядчика, график работы, количество смен.

5. Согласовывать счета, оформленные Подрядчиком в соответствии с условиями его Договора с Заказчиком, и акты приемки выполненных работ (форма КС-2), составленных Подрядчиком.

6. Осуществлять работу с Подрядчиком по оформлению претензий к поставщикам при поставке ими на объект недоброкачественных строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, не отвечающих требованиям технических условий и нормативных актов, а также готовить претензии для Государственного заказчика в отношении Подрядчика за ненадлежащее выполнение им договорных обязательств.

7. Вести журнал учета выполненных работ, а также оформлять протоколами все изменения и дополнения, возникшие в  процессе строительства.

8. Осуществлять работу по оформлению и учету первичной исполнительной документации и передаче ее Государственному заказчику.

9. Оформлять акты на скрытые и специальные работы, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.

10. Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ. 

11. Нести ответственность за нарушения, допущенные при производстве работ и выявленные в ходе проверок государственными органами контроля (Счетная палата, ведомственные органы контроля и т.д.).

12. Подготовить документы для проведения Рабочей комиссии по приемке от подрядной организации законченных текущих ремонтных работ.

В случае обнаружения незаконченных работ составлять перечень выявленных недоделок и дефектов, устанавливать сроки их устранения с последующим проведением повторной приемки объекта.

13. По требованию Заказчика обеспечить в течение 3-х (Трех) дней представление необходимых данных о ходе текущего ремонта по согласованной сторонами форме.

14. Определять необходимость проведения дополнительных работ и их объемов, и оформлять в установленном порядке дополнения к Договору подряда.

15. В течение гарантийного срока осуществлять контроль за эксплуатацией Объекта и за устранением Подрядчиком возможных дефектов и недоделок в работах.

	Требования к участникам размещения заказа
	отсутствие в учредительных документах ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной государственным контрактом.

 соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника размещения заказа (для юридических лиц – определенных на основании его учредительных документов)
соответствие участников размещения заказа  требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса.

 непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

 отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

	Привлечение соисполнителей
	Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению государственного контракта соисполнителей, принимая на себя ответственность за их действия перед заказчиком, а также за соответствие их действий законодательству Российской Федерации. 
В случае привлечения соисполнителей на оказание услуг по предмету конкурса, объем которых превышает 10% от стоимости Контракта, Участник размещения заказа должен дополнительно предоставить информацию о  соисполнителе (приложение № 5А), а также приложить оригинал предварительного договора с каждым соисполнителем, заключенного в соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации.

	Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
	Не предоставляются

	Срок оказания услуг
	до 01 декабря 2007г.
В случае продления сроков строительства, сроки окончания предоставления услуг будут перенесены.

	Место исполнения государственного контракта
	Лот № 1

Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.15.

Лот №2

Смоленская область, г.Рославль, ул.Красноармейская, д.106.

	Источник финансирования
	Федеральный бюджет

	Начальная цена государственного контракта
	Лот № 1 – 136 291 (сто тридцать шесть тысяч двести девяносто один) рубль

Лот №2 – 129 124 (сто двадцать девять тысяч сто двадцать четыре) рубля

	Валюта платежа
	Рубль Российской Федерации

	Порядок формирования цены контракта
	Цена, указанная  участником размещения заказа в заявке, должна включать в себя все налоги, сборы и иные обязательные платежи и не должна повлечь для заказчика никаких дополнительных расходов при исполнении контракта.
Цена контракта, предложенная участником, должна быть обоснованной. Обоснование стоимости оказания услуг проводится с определением источников снижения начальной цены. Снижение стоимости услуг, предлагаемое Участником, должно быть указано по конкретным статьям и структуре затрат.

Все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ее субъекта должны оплачиваться участником размещения заказа при выполнении Контракта, включаются в расценки (цены) и в общую цену конкурсной заявки, предложенной участником размещения заказа.
           Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса, и на протяжении действия контракта изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных разделом 8 конкурсной документации. 

	Форма, срок и порядок оплаты услуг
	безналичная, ежемесячно путем перечисления денежных средств на основании акта выполненных работ по проведенному строительному контролю в размере 1,1% от объема выполненных и принятых Заказчиком-застройщиком строительно-монтажных работ в течение 10 рабочих дней с момента представления счета.

	Перечень документов, прилагаемых к конкурсной заявке
	1) сведения и документы об участнике  размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках, о качестве работ (стандарты качества) и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта с приложением расчета цены государственного контракта. 
3) копии документов (лицензии), подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса.

4) отсутствие в учредительных документах ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной государственным контрактом.

5) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника размещения заказа (для юридических лиц – определенных на основании его учредительных документов).

6) График выезда Исполнителя на объект (Приложение № 7)

	Срок подачи заявок на участие в конкурсе
	С 24 апреля 2007г. по 28 мая 2007г. (до 11 часов по московскому времени)

	Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе
	Не требуется

	Место и время  предоставления конкурсных заявок
	по адресу заказчика (214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7, каб. № 202) с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30 (по московскому времени), по пятницам - с 08.30 до 16.30 (по московскому времени) 

	Время, дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками
	214000, г. Смоленск, ул. Докучаева д. 7, 11.00 часов (по московскому времени) 28.05.2007г.

	Дата и место рассмотрения заявок
	214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7, 30.05.2007г. 

	Дата и место подведения итогов конкурса 
	214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7,  05.06.2007г.

	Критерии оценки конкурсных заявок
	1) качественные характеристики услуг;

2) цена контракта.

1. Качественные характеристики услуг (20 баллов), в том числе:
1) применяемые методы и системы контроля качества производимых работ (от 0 до 5 баллов)

2) степень детализации и проработанности представленного Участником размещения заказа в составе Технического предложения концепции выполнения работ в том числе: (от 0 до 15 баллов)

- возможности обеспечения соответствующего (максимально возможного) уровня качества работ (от 0 до 3 баллов)

- обоснованности предлагаемой последовательности выполнения работ (от 0 до 5 баллов)

- описания возможности достижения требуемых результатов (от 0 до 2 баллов)

- факторов, способствующих повышению уровня качества работ (от 0 до 5 баллов) 
2. Цена контракта.

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе на оказание услуг, признанных соответствующими требованиям конкурсной документации на этапе рассмотрения заявок, производится с использованием указанных ценовых и неценовых критериев на основе балльного метода.

По результатам оценки каждая заявка на участие в конкурсе получает суммарную оценку по неценовым критериям, выраженную в баллах (неценовой балл [НБ]). Неценовые критерии в сумме не могут превышать значения 20 баллов. 

Оценка с учетом критерия цены контракта (ценовой балл [ЦБ]) рассчитывается на основании                 отношения минимальной предложенной цены Заявки к цене оцениваемой Заявки: ЦБ = Цmin/Цi x В

где: ЦБ – ценовой балл; Цmin – минимальная предложенная цена; Цi – цена оцениваемой заявки; В – максимальное значение ценового балла, которое присваивается Заявке с наименьшей ценой (В=80). 

Суммарный балл [СБ] Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов по следующей формуле: СБ = НБ + ЦБ

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются Заявкам по мере уменьшения суммарного балла.

При равных суммарных баллах нескольких Заявок меньший номер присваивается заявке, которая была получена заказчиком раньше.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый порядковый    номер.

	Срок для подписания контракта участником-победителем конкурса
	Государственный контракт между победителем открытого конкурса и Заказчиком должен быть подписан в течение 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не раньше 10 дней.

	Размер обеспечения исполнения государственного контракта
	Не требуется


Приложение № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом конкурсе № _____

Настоящим _________________________________________ подтверждает, что    для участия                                      (наименование участника размещения заказа)

в открытом конкурсе ________________________ направляются нижеперечисленные документы.                           
	№ п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	Количество страниц

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Всего на _____ листах
	


Должность, Ф.И.О._____________________________________/_____________
Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право заключить государственный контракт на осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством административного здания Отделения по Гагаринскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.15 и строительством административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Рославль, ул. Красноармейская, д.106.
Полное наименование организации, ее организационно-правовая форма, юридический, фактический адрес (для юридического лица):_________________________________________
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица): _______________________________________________________
Цена контракта:______________________________________________________________________
В указанную цену включены все затраты, необходимые для исполнения всех обязательств по государственному контракту.
Сроки оказания услуг:_____________________________________________________________
Подачей настоящей заявки участник размещения заказа выражает свое согласие с проведением конкурса на условиях, указанных в документации по размещению заказа на _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, и в случае признания его победителем конкурса обязуется заключить с заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации.
Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, которые должны быть оказаны в соответствии с предметом конкурса, данные услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с условиями государственного контракта в пределах предлагаемой нами цены контракта.
Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в спецификации (приложение № 4) к конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 

__________________
      ________________________________________________________________________________                (наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать государственный контракт с Управлением Федерального казначейства по Смоленской области на оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение ____ (_______) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

 В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Управлением Федерального казначейства по Смоленской области по предмету конкурса, мы обязуемся подписать данный контракт на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами государственного контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса и нашего уклонения от заключения государственного контракта на оказание услуг, являющихся предметом конкурса, что мы извещены о включении сведений о (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________________________________

________________________________________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица, адрес электронной почты)  

В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта государственного контракта и до подписания официального государственного контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Управлением Федерального казначейства по Смоленской области Контракта о заключении государственного контракта на условиях наших предложений.
Юридический и фактический адреса/место жительства: __________________

  телефон ___________, факс ________, адрес электронной почты _________________, банковские реквизиты: _________________________.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________ .

Приложение: документы на ____ стр.
__________________________________________________________  /___________/
(Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки, а также               (подпись)
для юридического лица - указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя - соответствующий статус)
М.П.
"____"_______________2007 г.

Приложение 3
Порядок оформления конверта
	
Пример                                     

                                                                                                                                       ЗАКАЗНОЕ
Заявка на участие в открытом конкурсе

на право заключить государственный контракт на осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством административного здания Отделения по Гагаринскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.15 и строительством административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Рославль, ул. Красноармейская, д.106
Куда: 214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7.

Кому: Управление Федерального казначейства по Смоленской области



Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи «Заявка на участие в открытом конкурсе» конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией.

Приложение 4
Требования
к описанию услуг на осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством административного здания Отделения по Гагаринскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.15 и строительством административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Рославль, ул. Красноармейская, д.106.
Исполнитель обязан:

1. Вести постоянный технический надзор за строительством в течение всего периода его проведения.

2. Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, за точным соблюдением норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных,  отделочных и специальных работ, а также особенностей работ в зимнее время.

3. Вести постоянный контроль за качеством поступающего на Объект оборудования и материалов, наличия соответствующих документов, паспортов и сертификатов, участвовать в отборе образцов. 

4. Согласовывать с Государственным заказчиком количество работающего на площади персонала Подрядчика, график работы, количество смен.

5. Согласовывать счета, оформленные Подрядчиком в соответствии с условиями его Договора с Заказчиком, и акты приемки выполненных работ (форма КС-2), составленных Подрядчиком.

6. Осуществлять работу с Подрядчиком по оформлению претензий к поставщикам при поставке ими на объект недоброкачественных строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, не отвечающих требованиям технических условий и нормативных актов, а также готовить претензии для Государственного заказчика в отношении Подрядчика за ненадлежащее выполнение им договорных обязательств.

7. Вести журнал учета выполненных работ, а также оформлять протоколами все изменения и дополнения, возникшие в  процессе строительства.

8. Осуществлять работу по оформлению и учету первичной исполнительной документации и передаче ее Государственному заказчику.

9. Оформлять акты на скрытые и специальные работы, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.

10. Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ. 

11. Нести ответственность за нарушения, допущенные при производстве работ и выявленные в ходе проверок государственными органами контроля (Счетная палата, ведомственные органы контроля и т.д.).

12. Подготовить документы для проведения Рабочей комиссии по приемке от подрядной организации законченных текущих ремонтных работ.

В случае обнаружения незаконченных работ составлять перечень выявленных недоделок и дефектов, устанавливать сроки их устранения с последующим проведением повторной приемки объекта.

13. По требованию Заказчика обеспечить в течение 3-х (Трех) дней представление необходимых данных о ходе текущего ремонта по согласованной сторонами форме.

14. Определять необходимость проведения дополнительных работ и их объемов, и оформлять в установленном порядке дополнения к Договору подряда.

15. В течение гарантийного срока осуществлять контроль за эксплуатацией Объекта и за устранением Подрядчиком возможных дефектов и недоделок в работах.

Приложение № 5

Форма анкеты участника размещения заказа.

	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный Контракт), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица
	

	2. Регистрационные данные:

2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации)

2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица
	

	3. Учредители (акционеры) (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный Контракт), данные реестра акционеров) (для юридических лиц)
	

	3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц)
	

	3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
	

	ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа
	

	4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
	Страна

	5. 
	Адрес 

	6. Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна

	7. 
	Адрес

	8. 
	Телефон

	9. 
	Факс 

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: 

· Устав, положение, учредительный Контракт;

· Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

· Выписка из реестра акционеров

	10. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. БИК
	

	Примечание:

Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах.

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены по усмотрению участника размещения заказа путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	11. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для оказания обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	12. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (в соответствии со ст. 105, 106 ГК Российской Федерации, в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.)
Наименование, основной вид деятельности, место нахождения, вид участия
	


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)____________________________/__________________

                                                                                                                         (подпись)                                                    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ________________________________________/_____________________

                                                                                          (подпись)                                                                                      (Ф.И.О.)
  Примечание:

      Участник размещения заказа по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Приложение № 5А
СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании учредительных документов установленной формы (Устав, Положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа
	

	3. Юридический адрес Участника размещения заказа
	

	4. Фактический адрес Участника размещения заказа (включая номер телефона, факса, адрес электронной почты)
	

	5. Сведения о выданных лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по Контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	6. Вид (содержание) передаваемых соисполнителю  работ
	

	7. Объем передаваемых соисполнителю  работ 
(в процентном или денежном выражении)
	


Приложение: оригинал или нотариально заверенная копия предварительного договора с каждым соисполнителем, заключенного в соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Руководитель организации


___________________        _____________________

                                                                                      

      
     (подпись)                                                             (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение 6

Образец запроса о разъяснении положений конкурсной документации

В Управление Федерального казначейства по Смоленской области

№_____________

«___»________2007 г.

Запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса       " Осуществление технического надзора (строительного контроля) за строительством административного здания Отделения по Гагаринскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.15 и строительством административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г.Рославль, ул. Красноармейская, д.106".
	№ п/п
	Раздел конкурсной документации 
	Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить:

(наименование организации и почтовый адрес)

С уважением, 

__________________________________
_________________________________

Проект государственного контракта к лоту № 1,2. 

Проект Государственного контракта № _____

	Место
	  «___»__________2007 г.


Управление Федерального казначейства по Смоленской области в лице руководителя Кирченко В.П. (далее – Заказчик), действующего на основании Положения, с одной стороны, и Наименование Исполнителя (далее – Исполнитель), действующего на основании (устава, положения, приказа, доверенности), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что Исполнитель является победителем проведенного Заказчиком Открытого конкурса по лоту (номер, наименование лота) заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет
1.1. Государственный заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по выполнению функций технического надзора в соответствии с приложением (в дальнейшем именуемые «Услуги») за строительством административного здания___________ по адресу: _________________________________________ (далее – Объект).

2. Сроки исполнения.

2.1. Срок оказания Услуг по настоящему Контракту устанавливается до 01 декабря 2007 года.
2.2. В случае продления сроков строительства, сроки окончания предоставления услуг будут перенесены.
2.3. Датой исполнения Услуг по настоящему Контракту считается момент полного завершения выполнения обязательств Сторон и осуществления взаиморасчетов по настоящему Контракту.

3.  Стоимость Услуг и порядок расчетов.

3.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Контракту составляет ________% от объема выполненных и принятых Заказчиком строительно-монтажных работ, что составляет _______________ руб. (_________________руб. ___ коп.), в том числе НДС в сумме  _______________ руб. (_________________руб. ___ коп.). 

3.2. Заказчик производит оплату по факту выполнения Услуг, ежемесячно ежемесячно путем перечисления денежных средств на основании акта выполненных работ по проведенному строительному контролю в размере 1,1% от объема выполненных и принятых Заказчиком-застройщиком строительно-монтажных работ в течение 10 рабочих дней с момента представления счета.

3.3.Заказчик вправе при исполнении Контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных Контрактом Услуг не более чем на 5% (пять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных Услугах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с Услугами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части Услуг. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить Цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных Услуг или объему указанной части Услуг, но не более чем на 5% (пять) процентов такой Цены.

4. Обязанности Исполнителя.

4.1. Исполнитель обязуется:  

4.1.1. Вести постоянный технический надзор за строительством в течение всего периода его проведения.

4.1.2. Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, за точным соблюдением норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ, а также особенностей работ в зимнее время.

4.1.3. Вести постоянный контроль за качеством поступающего на Объект оборудования и материалов, наличия соответствующих документов, паспортов и сертификатов, участвовать в отборе образцов. 

4.1.4. Согласовывать с Государственным заказчиком количество работающего на Объекте персонала Подрядчика, график работы, количество смен.

4.1.5. Согласовывать счета, оформленные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта с Подрядчиком, и акты приемки выполненных работ (форма  КС-2), представленных Подрядчиком.

4.1.6. Осуществлять работу с Подрядчиком по оформлению претензий к поставщикам, при поставке ими на Объект недоброкачественных строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, не отвечающих требованиям технических условий и нормативных актов, а также готовить претензии для Государственного заказчика в отношении Подрядчика за ненадлежащее выполнение им контрактных обязательств.

4.1.7. Вести журнал учета выполненных работ, а также оформлять протоколами все  изменения, возникшие в процессе строительства.

4.1.8. Осуществлять работу по оформлению и учету первичной исполнительной документации и передаче ее Государственному заказчику.

4.1.9. Оформлять акты на скрытые и специальные работы, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.

4.1.10. Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале учета выполненных работ.

4.1.11. Нести ответственность за нарушения, допущенные при производстве работ и  выявленные в ходе проверок государственными органами контроля (Счетная палата, ведомственные органы контроля и т.д.). 

4.1.12. Подготовить документы для проведения Рабочей комиссии по приемке от Подрядчика законченных текущих ремонтных работ.

В случае обнаружения незаконченных работ составлять перечень выявленных недоделок и дефектов, устанавливать сроки их устранения с последующим проведением повторной приемки Объекта.

4.1.13. По требованию Государственного заказчика обеспечивает в течение 3-х (Трех) дней представление необходимых данных о ходе строительства по согласованной Сторонами форме.

4.1.14. Определять необходимость проведения дополнительных работ и их объемов, и оформлять в установленном порядке дополнения к Контракту подряда.

4.1.15. В течение гарантийного срока осуществлять контроль за эксплуатацией Объекта и за устранением Подрядчиком возможных дефектов и недоделок в работах.

4.2. Исполнитель имеет право для осуществления вышеуказанных функций привлекать в качестве своих соисполнителей специализированные организации.

4.3. Работа Исполнителя на подконтрольном Объекте заканчивается после решения всех вопросов по вводу его в гарантийную эксплуатацию и не ранее, чем через месяц после фактического ввода Объекта в окончательную эксплуатацию.

5. Обязанности Заказчика.

5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Назначить своих представителей, ответственных за оперативную связь с Исполнителем и Подрядчиком для решения текущих вопросов, связанных с реализацией настоящего Контракта и Контракта с Подрядчиком.

5.1.2. Обеспечить своевременную оплату Услуг, оказываемых Исполнителем, в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

5.1.3. Предоставить необходимые в ходе оказания Услуг данные и документы, имеющиеся в распоряжении Заказчика.

5.1.4. Создать компетентную рабочую комиссию по сдаче Подрядчиком Объекта в гарантийную и окончательную эксплуатацию с оформлением и подписанием соответствующего акта сдачи-приемки, и принять Объект после устранения возможных замечаний в окончательную эксплуатацию.

5.1.5. До сдачи Объекта рабочей комиссии решить вопросы, связанные с эксплуатацией и обеспечением Объекта квалифицированным обслуживающим персоналом.

6. Внесение изменений и/или дополнений в контракт
6.1. Все изменения и/или дополнения к Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.
7. Ответственность сторон

7.1. За просрочку оказания Услуг по вине Исполнителя последний уплачивает  Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 10% цены не выполненной  в срок Услуги.

7.2. Исполнитель несет ответственность за неисполнение обязательств по Контракту в пределах  суммы  реального ущерба, причиненного Исполнителем Заказчику.
7.3. В случае  просрочки  Заказчиком оплаты Услуг Исполнителя  вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. В случае привлечения Исполнителем к оказанию услуг по настоящему Контракту третьих лиц (соисполнителей), Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием третьих лиц (соисполнителей) в исполнении настоящего Контракта

8. Порядок расторжения контракта 
8.1. Заказчик может расторгнуть Контракт, если Исполнитель не может выполнить какие-либо из своих обязательств по Контракту, направив об этом Исполнителю письменное уведомление с указанием невыполненных обязательств не менее чем за 3 дня до указанной в уведомлении даты расторжения Контракта.
8.2. Исполнитель обязан возместить все убытки, причинённые Заказчику в связи с не выполнением или ненадлежащим выполнением  Исполнителем своих обязательств по Контракту.

8.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт, направив Исполнителю письменное уведомление не менее чем за 3 календарных дня до предполагаемой даты расторжения Контракта, если Исполнитель признан банкротом или неплатёжеспособным, или иным образом ограничен в распоряжении имуществом или денежными средствами на основании вступившего в силу решения уполномоченных органов.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в силу его нецелесообразности, направив Исполнителю письменное уведомление не менее чем 3 календарных дня до  предлагаемой даты расторжения Контракта. В уведомлении должны быть указаны причины расторжения Контракта, объем аннулированных контрактных обязательств Сторон, а также дата расторжения Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если это будет являться следствием таких обязательств, как стихийные бедствия, а также война, военные действия, блокада, забастовки, действия государственных органов, носящие запретительный характер и возникшие после заключения настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств Сторон по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств немедленно в письменной форме известит другую Сторону.

9.2. Если обязательства Сторон по настоящему Контракту не могут быть выполнены целиком или частично в течение более двух месяцев, обе Стороны имеют право расторгнуть настоящий Контракт.

10. Разрешение споров
10.1. Стороны обязуются прилагать усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

10.2. Если Стороны не смогут разрешить возникшие разногласия путем переговоров, любая из Сторон может обратиться в суд.
11. Прочие условия
11.1. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

11.4. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.5. Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

	Заказчик


	Исполнитель
УФК по Смоленской области

214000, г.Смоленск, ул.Докучаева, 7

ИНН 6731010703

л/сч 03100204729 в УФК по Смоленской области

_______________________  В.П. Кирченко

М.П.


        Приложение1
к Государственному  контракту на оказание услуг по выполнению функций технического надзора 
           от «__» ________ 2007 г.

Исполнитель обязан:
1. Вести постоянный технический надзор за строительством в течение всего периода его проведения.

2. Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, за точным соблюдением норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных,  отделочных и специальных работ, а также особенностей работ в зимнее время.

3. Вести постоянный контроль за качеством поступающего на Объект оборудования и материалов, наличия соответствующих документов, паспортов и сертификатов, участвовать в отборе образцов. 

4. Согласовывать с Государственным заказчиком количество работающего на площади персонала Подрядчика, график работы, количество смен.

5. Согласовывать счета, оформленные Подрядчиком в соответствии с условиями его Договора с Заказчиком, и акты приемки выполненных работ (форма КС-2), составленных Подрядчиком.

6. Осуществлять работу с Подрядчиком по оформлению претензий к поставщикам при поставке ими на объект недоброкачественных строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, не отвечающих требованиям технических условий и нормативных актов, а также готовить претензии для Государственного заказчика в отношении Подрядчика за ненадлежащее выполнение им договорных обязательств.

7. Вести журнал учета выполненных работ, а также оформлять протоколами все изменения и дополнения, возникшие в  процессе строительства.

8. Осуществлять работу по оформлению и учету первичной исполнительной документации и передаче ее Государственному заказчику.

9. Оформлять акты на скрытые и специальные работы, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.

10. Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ. 

11. Нести ответственность за нарушения, допущенные при производстве работ и выявленные в ходе проверок государственными органами контроля (Счетная палата, ведомственные органы контроля и т.д.).

12. Подготовить документы для проведения Рабочей комиссии по приемке от подрядной организации законченных текущих ремонтных работ.

В случае обнаружения незаконченных работ составлять перечень выявленных недоделок и дефектов, устанавливать сроки их устранения с последующим проведением повторной приемки объекта.

13. По требованию Заказчика обеспечить в течение 3-х (Трех) дней представление необходимых данных о ходе текущего ремонта по согласованной сторонами форме.

14. Определять необходимость проведения дополнительных работ и их объемов, и оформлять в установленном порядке дополнения к Договору подряда.

15. В течение гарантийного срока осуществлять контроль за эксплуатацией Объекта и за устранением Подрядчиком возможных дефектов и недоделок в работах.

	Заказчик
______________     ______________           

    (подпись)                        (расшифровка подписи)
  «___»_______________2007г.

             М.П.
	Исполнитель

Руководитель УФК по Смоленской области

__________________        В.П. Кирченко 
        (подпись)                       (расшифровка подписи)

     «___»_______________2007г.

М.П. 



Приложение № 7 

График выезда Исполнителя на объект

________________________________________________

	№ п/п
	Виды работ 
	месяц
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